NEXUS Social Community Platform Tài liệu Phát triển Phần mềm Software Development Document — Version 1.0

| Dự án Nexus — Mạng xã hội cộng đồng thông minh Loại Personal Project / Portfolio | Phiên bản v1.0 — April 2025 Thời gian dự kiến 6 tháng (Tháng 1 — Tháng 6 / 2025) |
| --- | --- |

# Mục lục

# 1. Tổng quan dự án

## 1.1 Giới thiệu

Nexus là nền tảng mạng xã hội cộng đồng thông minh, cho phép người dùng kết nối, chia sẻ nội dung và tương tác theo từng chủ đề cộng đồng. Điểm khác biệt chính là việc tích hợp AI để hỗ trợ người dùng, kiểm duyệt nội dung, gợi ý thông minh và tìm kiếm ngữ nghĩa.

🎯 Mục tiêu Xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh có thể deploy và demo được, thể hiện kỹ năng Java/Spring Boot, kiến trúc hệ thống, tích hợp AI và realtime communication ở mức senior-level.

## 1.2 Mục tiêu kinh doanh

- Nền tảng kết nối cộng đồng theo chủ đề (tương tự Reddit + Discord)

- Hỗ trợ tạo và chia sẻ nội dung chất lượng cao

- AI Chatbot trợ giúp người dùng trong từng cộng đồng

- Hệ thống nhắn tin realtime đa năng

- Công cụ quản trị viên và phân tích dữ liệu

## 1.3 Phạm vi dự án

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| Trong phạm vi | Web app đầy đủ, RESTful API, WebSocket realtime, Firebase FCM, tích hợp AI, admin panel, deploy Docker |
| Ngoài phạm vi | Mobile app native, thanh toán, video streaming nâng cao, microservices architecture |
| Platform | Web browser (desktop-first, responsive mobile) |
| Ngôn ngữ | Tiếng Việt là ngôn ngữ chính, hỗ trợ dịch tự động (AI) |

# 2. Kiến trúc và Tech Stack

## 2.1 Sơ đồ kiến trúc tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Layered Architecture 3 tầng, kết hợp với các thành phần realtime và AI service độc lập.

Tầng Client (Trình duyệt) Thymeleaf Templates • React (news feed) • Tailwind CSS • STOMP/WebSocket JS • Firebase SDK

Tầng API Gateway & Security Spring Security • JWT Filter • OAuth2 (Google) • Rate Limiter • CORS Config

Tầng Business Logic (Spring Boot) UserService • PostService • CommunityService • ChatService • NotificationService • AI Service

Tầng Dữ liệu & External PostgreSQL (pgvector) • Redis Cache • Elasticsearch • Firebase FCM • OpenAI API • Cloudinary

## 2.2 Chi tiết tech stack

### Backend

| Thư viện | Mô tả sử dụng |
| --- | --- |
| Spring Boot 3.x | Framework chính, auto-configuration, embedded Tomcat |
| Spring Security 6 | Xác thực JWT, OAuth2 Google, phân quyền RBAC |
| Spring WebSocket | STOMP protocol, message broker, realtime messaging |
| Spring Data JPA | ORM với Hibernate, query optimization |
| Spring AI | Tích hợp OpenAI/Gemini API, chat memory, embeddings |
| Spring Cache | Redis cache abstraction, @Cacheable annotations |
| Spring Mail | Gửi email thông báo với SMTP/SendGrid |
| Flyway | Database migration tự động, version control schema |
| MapStruct | DTO mapping tự động, giảm boilerplate code |
| Lombok | Giảm boilerplate: @Data, @Builder, @Slf4j |

### Frontend

| Thư viện | Mô tả sử dụng |
| --- | --- |
| Thymeleaf | Server-side rendering cho các trang tĩnh (auth, profile, community) |
| React 18 | SPA cho news feed, real-time updates, infinite scroll |
| Tailwind CSS | Utility-first CSS, dark mode, responsive design |
| SockJS + STOMP | WebSocket client, kết nối realtime với Spring |
| Firebase JS SDK | Đăng ký FCM token, nhận push notification trên browser |
| Axios | HTTP client, interceptors cho JWT, error handling |

### Database & Cơ sở hạ tầng

| Dịch vụ | Mô tả |
| --- | --- |
| PostgreSQL 16 + pgvector | RDBMS chính, lưu trữ vector embedding cho AI features |
| Redis 7 | Cache (feed, session), pub/sub cho realtime, online status |
| Elasticsearch 8 | Full-text search, semantic search, log aggregation |
| Firebase FCM | Push notification đến browser/thiết bị mobile |
| Cloudinary | Lưu trữ ảnh/video, CDN, auto-resize, compression |
| OpenAI API | GPT-4o cho chatbot, text-embedding-3-small cho embeddings |
| Docker + Docker Compose | Containerization, local dev environment |
| GitHub Actions | CI/CD pipeline, auto deploy lên server |

# 3. Cấu trúc dự án

## 3.1 Cấu trúc package Spring Boot

Dự án áp dụng kiến trúc Package-by-Feature — mỗi feature là một package độc lập với đầy đủ các layer bên trong.

com.nexus/ ├── auth/ # Xác thực & phân quyền │ ├── controller/ # AuthController, OAuthController │ ├── service/ # AuthService, JwtService, OAuth2Service │ ├── repository/ # UserRepository │ ├── dto/ # LoginRequest, RegisterRequest, TokenResponse │ └── entity/ # User, RefreshToken ├── user/ # Quản lý người dùng │ ├── controller/ # UserController, FollowController │ ├── service/ # UserService, FollowService, BlockService │ ├── repository/ # UserRepository, FollowRepository │ ├── dto/ # UserResponse, UpdateProfileRequest │ └── entity/ # User, UserFollow, UserBlock ├── community/ # Quản lý cộng đồng ├── post/ # Bài đăng, comment, reaction ├── chat/ # Nhắn tin realtime (WebSocket) ├── notification/ # Thông báo, Firebase FCM ├── ai/ # AI features (chatbot, moderation, recommend) ├── feed/ # News feed algorithm, cache ├── search/ # Elasticsearch integration ├── media/ # Upload Cloudinary └── config/ # Security, Redis, WebSocket, AI config

## 3.2 Cấu trúc module AI

Module AI được thiết kế như một service độc lập, các feature khác gọi qua interface để dễ dàng thay đổi AI provider sau này.

ai/ ├── chatbot/ │ ├── AiChatController.java # REST endpoint /api/ai/chat │ ├── AiChatService.java # Xử lý chat, quản lý session │ └── AiChatSessionRepository.java ├── moderation/ │ ├── ModerationService.java # Kiểm duyệt nội dung │ └── ModerationResult.java # DTO kết quả ├── recommendation/ │ ├── RecommendationService.java # Gợi ý bài viết, người dùng │ └── EmbeddingService.java # Tạo & lưu vector embedding ├── summarization/ │ └── SummarizationService.java # Tóm tắt bài viết └── config/ └── AiConfig.java # Spring AI configuration

# 4. Database Schema

## 4.1 Nhóm bảng Users & Community

| Bảng | Mô tả các cột chính |
| --- | --- |
| users | Thông tin người dùng: id, username, email, password_hash, avatar_url, bio, role (USER/ADMIN/MOD), status, fcm_token, embedding vector(1536), last_active_at |
| user_follows | Theo dõi người dùng: follower_id, following_id, created_at. Index trên cả hai cột FK |
| user_blocks | Chặn người dùng: blocker_id, blocked_id. ảnh hưởng feed và chat |
| communities | Cộng đồng: name, slug, description, visibility (PUBLIC/PRIVATE/RESTRICTED), ai_bot_enabled, member_count |
| community_members | Thành viên cộng đồng: role (MEMBER/MODERATOR/ADMIN), joined_at |
| community_rules | Nội quy cộng đồng: order_num, title, description |

## 4.2 Nhóm bảng Posts & Social

| Bảng | Mô tả các cột chính |
| --- | --- |
| posts | Bài đăng: title, content, content_html, summary_ai, post_type (TEXT/IMAGE/VIDEO/POLL), status (DRAFT/PUBLISHED/REMOVED), media_urls (jsonb), ai_moderation (jsonb), embedding vector(1536) |
| post_reactions | Phản ứng: reaction_type (LIKE/LOVE/LAUGH/SAD/ANGRY), mỗi user/post tối đa 1 reaction |
| comments | Bình luận: có parent_comment_id để hỗ trợ nested replies, is_ai_generated flag |
| hashtags | Hashtag: name (unique), post_count được cập nhật bằng trigger |
| saved_posts | Lưu bài viết: bookmark của người dùng |
| reports | Báo cáo: reason (SPAM/HATE/NSFW/MISINFORMATION), status (PENDING/RESOLVED/DISMISSED) |

## 4.3 Nhóm bảng Messaging & AI

| Bảng | Mô tả các cột chính |
| --- | --- |
| conversations | Cuộc trò chuyện: type (DIRECT/GROUP/COMMUNITY), last_message_at để sắp xếp |
| conversation_participants | Thành viên cuộc trò chuyện: last_read_at cho read receipts |
| messages | Tin nhắn: message_type (TEXT/IMAGE/FILE/SYSTEM), reply_to_id, is_deleted (soft delete) |
| notifications | Thông báo: type (LIKE/COMMENT/FOLLOW/MENTION), is_read, push_sent (Firebase đã gửi chưa) |
| ai_chat_sessions | Phiên AI: lưu lịch sử hội thoại AI theo user + community |
| ai_chat_messages | Tin nhắn AI: role (USER/ASSISTANT/SYSTEM), tokens_used để theo dõi chi phí API |
| user_feed_cache | Cache news feed: user_id, post_id, relevance_score. Làm mới khi có bài đăng mới |

## 4.4 Index quan trọng

-- Post queries CREATE INDEX idx_posts_community ON posts(community_id, created_at DESC); CREATE INDEX idx_posts_author ON posts(author_id, created_at DESC); CREATE INDEX idx_posts_status ON posts(status) WHERE status = 'PUBLISHED'; -- Feed cache (critical for performance) CREATE INDEX idx_feed_user ON user_feed_cache(user_id, relevance_score DESC); -- Messaging CREATE INDEX idx_messages_conv ON messages(conversation_id, created_at DESC); CREATE INDEX idx_notif_recipient ON notifications(recipient_id, is_read, created_at DESC); -- AI semantic search (pgvector) CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; CREATE INDEX idx_posts_embed ON posts USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops); CREATE INDEX idx_users_embed ON users USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops);

# 5. Thiết kế API

## 5.1 Quy tắc chung

- Base URL: /api/v1

- Authentication: Bearer token trong Authorization header

- Định dạng: JSON request/response, UTC timestamp ISO 8601

- Lỗi: { "code": "ERROR_CODE", "message": "...", "timestamp": "..." }

- Pagination: ?page=0&size=20&sort=createdAt,desc

## 5.2 Authentication APIs

| Endpoint | Mô tả |
| --- | --- |
| POST /auth/register | Đăng ký tài khoản mới với email/password |
| POST /auth/login | Đăng nhập, trả về access + refresh token |
| POST /auth/refresh | Làm mới access token bằng refresh token |
| POST /auth/logout | Huỷ refresh token |
| GET /auth/oauth2/google | OAuth2 flow với Google |
| POST /auth/forgot-password | Gửi email reset mật khẩu |

## 5.3 Posts & Community APIs

| Endpoint | Mô tả |
| --- | --- |
| GET /posts?communityId=&page= | Lấy danh sách bài đăng của cộng đồng, hỗ trợ filter & sort |
| POST /posts | Tạo bài đăng mới (tự động trigger AI moderation & summarization) |
| PUT /posts/{id} | Sửa bài đăng (chỉ tác giả hoặc mod) |
| DELETE /posts/{id} | Soft delete bài đăng |
| POST /posts/{id}/react | Thêm/thay đổi reaction |
| GET /feed | News feed cá nhân hóa (lấy từ user_feed_cache) |
| GET /communities | Danh sách cộng đồng, hỗ trợ tìm kiếm |
| POST /communities | Tạo cộng đồng mới |
| POST /communities/{id}/join | Tham gia cộng đồng |

## 5.4 AI APIs

| Endpoint | Mô tả |
| --- | --- |
| POST /ai/chat | Gửi tin nhắn cho AI chatbot, trả về streaming response |
| GET /ai/chat/sessions | Lịch sử phiên chat AI của người dùng |
| GET /ai/recommendations/posts | Gợi ý bài đăng dựa trên embedding similarity |
| GET /ai/recommendations/users | Gợi ý kết bạn dựa trên sở thích chung |
| GET /search?q=&type= | Tìm kiếm ngữ nghĩa (semantic) trên bài viết, cộng đồng, người dùng |

## 5.5 WebSocket Endpoints

| Channel | Mô tả |
| --- | --- |
| /ws | Điểm kết nối WebSocket (SockJS fallback) |
| /app/chat.send | Gửi tin nhắn vào conversation |
| /app/chat.typing | Báo hiệu đang gõ phím |
| /topic/conversation.{id} | Subscribe nhận tin nhắn của conversation |
| /topic/notification.{userId} | Subscribe nhận thông báo cá nhân |
| /topic/post.{postId}.comment | Subscribe nhận comment realtime của bài đăng |

# 6. Tính năng AI chi tiết

## 6.1 AI Chatbot trong cộng đồng

Mỗi cộng đồng có thể bật AI bot riêng. Bot này nắm ngữ cảnh của cộng đồng và có thể trả lời câu hỏi, tóm tắt bài viết, hỗ trợ viết nội dung.

// AiChatService.java — xử lý chat với Spring AI @Service public class AiChatService { @Autowired private ChatClient chatClient; @Autowired private AiChatMessageRepository messageRepo; public String chat(UUID sessionId, String userMessage) { // Tải lịch sử hội thoại List<Message> history = loadHistory(sessionId); // Thêm system prompt với ngữ cảnh cộng đồng history.add(0, new SystemMessage(buildSystemPrompt(sessionId))); history.add(new UserMessage(userMessage)); // Gọi AI và lưu kết quả String response = chatClient.call(new Prompt(history)).getResult().getOutput().getContent(); saveMessages(sessionId, userMessage, response); return response; } }

## 6.2 Kiểm duyệt nội dung tự động

Mọi bài đăng khi publish sẽ được kiểm duyệt bằng AI trước khi hiển thị. Kết quả lưu vào cột

ai_moderation (jsonb) trong bảng posts.

Luồng kiểm duyệt 1. User submit bài → 2. PostService lưu với status=PENDING → 3. Gửi async đến ModerationService → 4. Gọi OpenAI Moderation API → 5. Nếu sạch: status=PUBLISHED, nếu vi phạm: status=FLAGGED → 6. Gửi thông báo cho admin.

## 6.3 Semantic Search

Khi người dùng tìm kiếm, hệ thống chuyển query thành vector embedding và tìm các bài viết gần nhất trong không gian vector (cosine similarity).

// EmbeddingService.java public List<Post> semanticSearch(String query, int limit) { // Tạo embedding cho query float[] queryVector = embeddingModel.embed(query); // Tìm kiếm bằng pgvector return postRepository.findSimilar(queryVector, limit); } // PostRepository.java — native query @Query(value = "SELECT * FROM posts WHERE status = 'PUBLISHED' " + "ORDER BY embedding <-> CAST(:vec AS vector) LIMIT :limit", nativeQuery = true) List<Post> findSimilar(@Param("vec") String vec, @Param("limit") int limit);

## 6.4 News Feed Algorithm

Thuật toán fan-out on write: khi user A đăng bài, hệ thống chèn vào feed cache của tất cả followers của A, kèm điểm relevance.

relevance_score = w1 * recency_score + w2 * engagement_score // likes + comments + shares + w3 * author_affinity // tần suất tương tác trước + w4 * topic_match_score // độ phù hợp với sở thích // Wự mặc định: w1=0.35, w2=0.30, w3=0.20, w4=0.15

# 7. Lộ trình phát triển

Dự án được chia thành 5 giai đoạn, mỗi giai đoạn có deliverable rõ ràng.

| Giai đoạn 1 Tháng 1–2 | Nền tảng cốt lõi - Khởi tạo dự án Spring Boot, cấu hình Docker Compose (PostgreSQL, Redis) - Xây dựng hệ thống xác thực: JWT + OAuth2 Google, register/login/logout - CRUD hồ sơ người dùng: cập nhật profile, upload avatar (Cloudinary) - CRUD cộng đồng: tạo/sửa/xóa, quản lý thành viên, nội quy - CRUD bài đăng: tạo/sửa/xóa, like/comment, hashtag - News feed cơ bản (chưa có AI), follow/unfollow người dùng - Unit tests cho các service chính (coverage > 70%) |
| --- | --- |

| Giai đoạn 2 Tháng 2–3 | Realtime & Thông báo - Thiết lập Spring WebSocket với STOMP message broker - Nhắn tin 1-1 và nhóm: gửi, nhận, xem lịch sử, read receipts - Typing indicator, trạng thái online/offline (Redis Pub/Sub) - Hệ thống thông báo in-app (like, comment, follow, mention) - Tích hợp Firebase FCM: lưu fcm_token, gửi push notification - Live comment realtime trên bài đăng - Integration tests cho WebSocket flows |
| --- | --- |

| Giai đoạn 3 Tháng 3–4 | Tích hợp AI - Cấu hình Spring AI, kết nối OpenAI API - AI Chatbot: xử lý hội thoại, quản lý session, system prompt theo cộng đồng - Kiểm duyệt nội dung tự động (async sau khi post) - Tóm tắt bài viết dài bằng AI - Embedding generation: tạo và lưu vector cho users & posts - Semantic search: tìm kiếm theo ngữ nghĩa với pgvector - News feed nâng cao: relevance score tích hợp AI - Gợi ý hashtag tự động khi viết bài |
| --- | --- |

| Giai đoạn 4 Tháng 4–5 | Tính năng xã hội nâng cao - Stories (hiện 24h): đăng, xem, react, tự động xóa sau 24h - Live stream cơ bản (WebRTC): phát trực tiếp, chat đi kèm - Polls & Q&A: tạo cuộc thăm dò, vote, hiển thị kết quả realtime - Hệ thống điểm & badge: tích lũy, leaderboard của cộng đồng - Report & block: xử lý báo cáo, hàng đợi kiểm duyệt cho mod - Upload ảnh/video: Cloudinary, preview, tự động nén - Gửi file trong chat |
| --- | --- |

| Giai đoạn 5 Tháng 5–6 | Admin, Analytics & Deploy - Admin dashboard: quản lý user, post, cộng đồng, report - Thống kê: số lượng user mới, bài đăng, engagement rate (biểu đồ) - Dark mode toàn bộ UI - SEO: Open Graph meta tags, sitemap, server-side rendering - Rate limiting: giới hạn API call, chống spam - Logging với ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana) - Docker Compose production-ready, Nginx reverse proxy - CI/CD với GitHub Actions: build, test, deploy tự động - Load testing và performance tuning |
| --- | --- |

# 8. Bảo mật

## 8.1 Xác thực & Phân quyền

- JWT Access Token: thời hạn 15 phút, ký RS256

- Refresh Token: thời hạn 7 ngày, lưu DB, ràng buộc user-agent

- OAuth2 Google: xác thực qua Google, liên kết tài khoản

- RBAC: 4 role: USER, MODERATOR, ADMIN, SUPER_ADMIN. @PreAuthorize từng endpoint

- API Rate Limiting: Bucket4j + Redis: 100 req/phút cho user thường, 1000 cho premium

## 8.2 Bảo vệ dữ liệu

| Mối đe dọa | Biện pháp |
| --- | --- |
| Password hashing | BCrypt với strength=12, không bao giờ lưu plaintext |
| SQL Injection | JPA Parameterized Queries, Spring Data — không dùng raw SQL |
| XSS | Sanitize HTML input (OWASP Java HTML Sanitizer), CSP header |
| CORS | Chỉ allow origins cụ thể, credentials mode |
| CSRF | SameSite=Strict cookie cho session, CSRF token cho form |
| File upload | Validate MIME type, giới hạn kích thước (10MB ảnh, 100MB video) |
| Sensitive data | Không log password/token, mask số điện thoại trong logs |

# 9. Chiến lược Testing

## 9.1 Cấp độ test

| Loại test | Mô tả & mục tiêu |
| --- | --- |
| Unit Tests | JUnit 5 + Mockito. Kiểm tra từng service/component độc lập. Mục tiêu: 80% coverage cho business logic |
| Integration Tests | Spring Boot Test + Testcontainers (PostgreSQL, Redis thực). Kiểm tra luồng dữ liệu đầu-đuối |
| API Tests | MockMvc + WireMock cho external APIs. Kiểm tra tất cả REST endpoint, status code, response schema |
| WebSocket Tests | StompClient test: kết nối, gửi/nhận tin nhắn, typing indicator |
| Performance Tests | JMeter: 500 concurrent users, response time < 200ms cho feed API |

## 9.2 CI Pipeline

# .github/workflows/ci.yml on: [push, pull_request] jobs: test: steps: - name: Run unit tests run: ./mvnw test - name: Run integration tests run: ./mvnw verify -P integration - name: Check code coverage run: ./mvnw jacoco:check # Fail if < 70% - name: SonarQube analysis run: ./mvnw sonar:sonar - name: Build Docker image run: docker build -t nexus:${{ github.sha }} . - name: Deploy to staging if: github.ref == 'refs/heads/main' run: docker-compose up -d

# 10. Triển khai & Vận hành

## 10.1 Môi trường

| Môi trường | Cấu hình |
| --- | --- |
| Development | Docker Compose local: Spring Boot + PostgreSQL + Redis + Elasticsearch |
| Staging | VPS 2 CPU / 4GB RAM, Docker Compose, domain phụ |
| Production | VPS 4 CPU / 8GB RAM, Nginx reverse proxy, SSL Let's Encrypt |

## 10.2 Cấu hình Nginx

# nginx.conf upstream nexus_backend { server app:8080; } server { listen 443 ssl; server_name nexus.example.com; location /api/ { proxy_pass http://nexus_backend; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; } location /ws/ { proxy_pass http://nexus_backend; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } }

## 10.3 Monitoring

- Spring Actuator: /actuator/health, /actuator/metrics, /actuator/prometheus

- Prometheus + Grafana: dashboard theo dõi CPU, memory, request/s, error rate

- Structured logging: JSON logs với correlation ID, gửi đến Elasticsearch

- Alerting: Cảnh báo khi error rate > 1%, response time > 500ms, disk > 80%

# 11. Tối ưu hiệu năng

## 11.1 Chiến lược cache

| Dữ liệu | Chiến lược |
| --- | --- |
| News feed | Redis cache: pre-compute feed khi có bài mới (fan-out on write). TTL 1 giờ |
| User session | Redis lưu JWT blacklist và refresh token. TTL bằng thời hạn token |
| Community info | Redis cache community details (tên, member count). TTL 5 phút |
| AI embeddings | Cache embedding theo content hash, tránh gọi API trùng lặp |
| Hot posts | Redis Sorted Set lưu top 100 bài trending trong 24h theo cộng đồng |
| Online status | Redis SET với TTL 30 giây, user ping mỗi 15 giây |

## 11.2 Database optimization

- Sử dụng connection pool HikariCP: maxPoolSize=20, connectionTimeout=3000ms

- Pagination: cursor-based cho feed (hiệu quả hơn offset cho bảng lớn)

- Read replica cho các query đọc nặng: tìm kiếm, thống kê admin

- Materialized views cho thống kê aggregate, refresh mỗi 1 giờ

- Partial index: chỉ index bài viết có status=PUBLISHED để giảm kích thước index

Mục tiêu hiệu năng Feed API: < 50ms (Redis cache hit) ¦ < 200ms (DB query). Chat delivery: < 100ms (WebSocket). Search: < 500ms (Elasticsearch). AI response: streaming, first token < 1s.

# 12. Thuật ngữ & Tài liệu tham khảo

## 12.1 Thuật ngữ

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| Fan-out on write | Khi user đăng bài, hệ thống ngay lập tức đẩy bài viết vào feed cache của tất cả followers |
| Embedding / Vector | Biểu diễn dữ liệu (văn bản, ảnh) dưới dạng mảng số thực, dùng cho semantic search |
| STOMP | Simple Text Oriented Messaging Protocol — lới nhắn tin ứng dụng chạy trên WebSocket |
| FCM | Firebase Cloud Messaging — dịch vụ gửi push notification của Google |
| pgvector | Extension PostgreSQL hỗ trợ lưu trữ và tìm kiếm vector (tương đồng cosine) |
| RBAC | Role-Based Access Control — phân quyền dựa trên vai trò người dùng |
| SSE | Server-Sent Events — server đẩy dữ liệu xuống client (dùng cho AI streaming response) |
| Soft delete | Không xóa bản ghi khỏi DB, chỉ đánh dấu is_deleted=true |

## 12.2 Tài liệu tham khảo

- Spring Boot Documentation: https://spring.io/projects/spring-boot

- Spring AI Documentation: https://docs.spring.io/spring-ai/reference/

- pgvector GitHub: https://github.com/pgvector/pgvector

- Firebase FCM: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

- OpenAI API: https://platform.openai.com/docs

- Testcontainers: https://testcontainers.com/

Nexus — Software Development Document v1.0  •  Generated April 2025  •  Confidential